*ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ*

*ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ*

*ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2026*

*ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 15 ದಿನಗಳಗೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ: ಅಪರ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು*

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನೂತನ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್.ವಿ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಎಆರ್‌ಒ (ARO) ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ (Centralized Control Room) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

*15 ದಿನಗಳಗೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ*

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 15 ದಿನಗಳಗೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

*ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ*

ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಎಂಎಸ್ (Centralized Control and Monitoring System) ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದಿದೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

*ಸಿಸಿಎಂಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?*

ಸಿಸಿಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಎಂ ಮೂಲಕ ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೈನ್ ದೋಷ, ಫ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ (Alert) ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

*ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಎಂಎಸ್ ವಿವರಗಳು:*

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

* ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳು: 75,617

* ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳು: 49,219

* ಒಟ್ಟು ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳು: 1,24,836

* ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಿಸಿಎಂಎಸ್ (CCMS) ಘಟಕಗಳು: 5,123

*ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ*

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಡಿಎ (BDA) ಬಡಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

*ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಕುರಿತು ಇತರೆ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ*

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸುಗಮ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

*PRESS RELEASE*

*BENGALURU SOUTH CITY CORPORATION*

*Bengaluru, October 28, 2026*

*Complete LED Streetlights Centralized Control Room Works Within 15 Days: Additional Commissioner Dr. Naveen Kumar Raju*

Dr. Naveen Kumar Raju, Additional Commissioner of Bengaluru South City Corporation, inspected the state-of-the-art Centralized Control Room being set up in the ARO office building near the RV Metro Station for the maintenance and operation of newly installed LED streetlights across the corporation's jurisdiction.

*Complete Works Within 15 Days*

Stating that the control room works are in their final stages, the Additional Commissioner directed officials to complete all technical and operational preparations within 15 days. He noted that the facility will be officially opened for public service once the pending works are fully completed.

*Targeting Reduction in Streetlight Complaints*

Bengaluru South City Corporation is the first among the city corporations under the GBA jurisdiction to implement a CCMS (Centralized Control and Monitoring System)-based smart control infrastructure for streetlight maintenance. Following the implementation of this modern system, public grievances logged on the Sahaaya App regarding streetlights have already seen a significant decline of 40 percent.

*How CCMS Functions*

The CCMS technology links streetlights to the central control room via GPS and GSM, enabling automatic switching on and off aligned with sunset and sunrise timings. Its smart energy meters continuously track power consumption and voltage levels while instantly transmitting alerts to the control room in the event of line faults, blown fuses, or power interruptions. This mechanism enables rapid fault resolution and effectively prevents power wastage.

*Details of LEDs and CCMS Across Corporation Jurisdiction:*

The key statistics regarding the streetlight network under the corporation's jurisdiction are as follows:

* Newly installed LED lights: 75,617

* Existing LED lights: 49,219

* Total LED lights: 1,24,836

* Installed CCMS units: 5,123

*Clarification on Exclusion of BDA Layouts and Kasavanahalli*

Clarifying the scope of work, he mentioned that the ongoing project is confined strictly to designated areas of the corporation, excluding newly handed-over BDA layouts and the Kasavanahalli area. The installation and maintenance of streetlights across these excluded zones will be taken up separately in the subsequent phase.

*Ensure Swift Redressal of Other Streetlight Grievances*

The Additional Commissioner issued strict instructions to the concerned engineers and officials to maintain uninterrupted illumination across the corporation limits to prevent public inconvenience, while expediting efforts to make the control room fully functional.

Officials from the Electrical Division and project contractors were present during the inspection.